## Anwesenheit:
Verspätet: Göttle, Markus (+10)
Abwesend: Krannich, Uli;

Beginn 10:30, Ende 13:15

Herr Mayer gibt das positive Feedback von Herrn Saggau (Firma Sybase) an die Gruppe weiter.
Dringende Themen, die Herr Mayer zu Beginn mitteilt:
- Firma Symbol stellt nach Ostern 1 Lesegerät vom Typ XR 480 im 868 MHz Bereich (max. 8 Antennen) kompatibel zu RFID anywhere, 2 Antennen mit je 5m Kabellänge und 250 Tags (8x8 cm) zur Verfügung
- Firma Psion stellt evtl. ein Handlesegerät vom Typ XR 80 im 868 MHz Bereich bereit.
- Vor den Meetings ist eine Agenda anzufertigen (Anmerkung des Protokollanten: Am Ende eines Meetings sollte der Protokollant des nächsten Meetings bestimmt werden. Dieser erstellt die Agenda.)
- Der Projektsprecher stellt Herr Mayer die Projektpräsentation zur Weitergabe an Partnerunternehmen bis Freitag 14.04.06 bereit
- Rollen (Aufgaben, Funktion, Mitarbeit in Gruppen) aller Teilnehmer an Ralf Mayer mitteilen (asap = as soon as possible) [teilweise erledigt mit diesem Protokoll, fehlende Einträge an RM melden]
- Diskussion: Die Planung des Ambient rooms wird nicht geändert
- Information von Herrn Mayer: Am Informatik-Tag wird es auch eine Präsentation von interactive wear geben
- Information von Herrn Mayer: Firma RM Michaelidis (CAN-Komponenten) präsentiert ein Fahreridentifikationssystem auf RFID-Basis mit GSM-Gateway auf dem Informatiktag.
- Ressourcenliste muss bis 14.04.06 abgegeben sein,
  TODO für die Gruppe:
  Liste mit bereits bekannten Ressourcen anfertigen
  Weiteren Bedarf abschätzen
  bis 12.04.06 abends
- Information: IBM baut in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein GPS basiertes Fahreridentifikationssystem (Info: SB)
- Besprechung der Ergebnisse der TODOs des letzten Meetings
  Server: (Debian Grundsystem, Windows XP in VMWare mit RFID anywhere)
  Installation 19.04.06
- Selbstbau Tags, in Arbeit (Analyse)
- Diskussion über Machbarkeit der Rückprojektion im Ambient room

Erstellung eines Proof of concept nächster wichtiger Milestone.

TODOs:
SK, TE	RFID-Anywhere Einarbeitung	bis 19.04.06
MPR, TH	Server Einrichtung	am 19.04.06
PN, SE	Machbarkeit Selbstbau Tags	bis 19.04.
MGL	Präsentation an RM	bis 14.04.
RM	Weitergabe Präsentation an Herrn Saggau
SB, SF	Auflistung der Alternativen bzw. Machbarkeit der Rückprojektion	bis 19.04.
SF	Dokumente zum Ausdruck und Ablage	fortlaufend
Alle	Einarbeitung Powerdesigner	fortlaufend
Gruppen	Erstellung Teilprojektplan	bis 26.04.
Gruppen	Erstellung Pflichtenhefte 1. Entwurf	bis 26.04.
Gruppen	Erstellung Pflichtenhefte finale Version	bis 03.05.

Gruppeneinteilung:
Ambient room	SK, BG, TH, TE, UK
Kühlschrank	MPR, MGL, MS, MG
Infostand	PN, SS, SE
Ein-Ausgang	MO, SB, SF
Projektleiter	MS
stellv. Projektleiter	SE
Sprecher	MGL
Qualitätssicherung	SS
Dokumentation	SF

Ansprechpartner in den Gruppen: BG, MS, SF, SE

Beschlüsse:
Powerdesigner wird als Entwicklungswerkzeug eingesetzt

Allgemeine Informationen:
RFID-Anywhere CD bei SK bis 19.04.

Anmerkung des Protokollanten:
- SE erstellt Agenda für 19.04.
- Punkte der Agenda bis 18.04. 20:00 Uhr an SE